Bystrzejowice Drugie, 21.06.2021 r.

Znak sprawy: SPAWiR\_DG/ZO\_3/2021

**ZAPYTANIE OFERTOWE (ZO)**

**na wykonanie zadania pn.**

**„Punkt aktywnego wypoczynku i rekreacji w miejscowości Piaski, gm. Piaski”**

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi” zaprasza do złożenia oferty na budowę małej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Piaski. Zadanie jest realizowane w ramach projektu współpracy: „***Sieć Punktów Aktywnego Wypoczynku i Rekreacji***” współfinansowanego z PROW 2014-2020 realizowanego w ramach poddziałania: 19.3 „*Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z Lokalną Grupą Działania*”.

1. **Nazwa i adres Zamawiającego**

**Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi”**

Bystrzejowice Drugie 15; 21-050 Piaski

NIP: 7123140512

REGON: 060396557

Telefon: (81) 52 53 012;

e-mail: [biuro@dolinagielczwi.org](mailto:biuro@dolinagielczwi.org)

1. **Informacje ogólne**
   * + 1. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019).
       2. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zasady równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości oraz racjonalnego ponoszenia kosztów kwalifikowalnych na realizację projektu współpracy w ramach poddziałania 19.3 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "*Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania*" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
       3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do dnia upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin ich składania. Dokonane w zapytaniu zmiany niezwłocznie zostaną przekazane wszystkim podmiotom, do których zostało wystosowane zapytanie ofertowe i będą one wiążące. O dokonanych zmianach informuje się także na stronie internetowej Zamawiającego.
       4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych czy wariantowych.
       5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
       6. Od niniejszego postępowania nie przysługują środki odwoławcze.
       7. Zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie [www.dolinagielczwi.org](http://www.dolinagielczwi.org)
2. **Opis przedmiotu zamówienia**
3. Realizacja zamówienia **„****Punkt aktywnego wypoczynku i rekreacji w miejscowości Piaski, gm. Piaski”** ma na celu przebudowę istniejącego ogólnodostępnego punktu rekreacyjnego i poprawę jakości przestrzeni publicznej.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. przebudowę istniejącej fontanny miejskiej,
2. wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
3. Lokalizacja inwestycji

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Powiat** | **Gmina** | **Nazwa obrębu ewidencyjnego** | **Numer obrębu ewidencyjnego** | **Nr działki ewidencyjnej** |
|  | świdnicki | Piaski | Piaski | 061703\_4.0001 | 1529 |

1. Szczegółowy opis zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz pomocniczo przedmiar robót, stanowiące załączniki do zapytania.
2. Przedmiar robót nie może stanowić jedynej podstawy wyceny oferty, co oznacza, że przy wykonywaniu zamówienia Wykonawca nie może powoływać się na braki (ilościowe, rodzajowe) w przedmiarze robót i na tej podstawie żądać dodatkowej zapłaty za roboty konieczne do wykonania, których nie przewidywał przedmiar robót. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową.

Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na postawie projektu budowlanego.

1. Jeśli w dokumentacji załączonej do ZO element przedmiotu zamówienia został wskazany poprzez znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces lub opisano element przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, ewentualne wskazania na takie elementy przedmiotu zamówienia należy odczytać z wyrazami „lub równoważny”. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku oferowanie elementów równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w ww. dokumentacji. Wykonawca jest zobowiązany wykazać w ofercie jakie elementy zostały zamienione i określić jakie elementy w ich miejsce proponuje. Ponadto powinien wykazać w sposób niebudzący wątpliwości, że wskazane rozwiązania są równoważne.
2. Okres gwarancji

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji przedmiotu zamówienia na okres 3 lat od dnia podpisania bezusterkowego końcowego protokołu odbioru.

1. **Termin realizacji zamówienia**

Zakończenie robót **– do dnia 30 listopada 2021 r.**

Termin zakończenia robót – termin do upływu którego Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty, co zostanie potwierdzone bezusterkowym końcowym protokołem odbioru.

1. **Warunki udziału w postępowaniu** 
   1. Posiadanie uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - spełnienie warunku będzie oceniane w oparciu o oświadczenie Wykonawcy (zał. nr 2 do ZO).
   2. Potencjał techniczny, kadrowy i finansowy - spełnienie warunku będzie oceniane w oparciu o oświadczenie Wykonawcy (zał. nr 2 do ZO).
   3. Doświadczenie

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 5 lat to w tym okresie, wykaże że zrealizował co najmniej 3 usługi obejmujące roboty budowlane polegające na budowie obiektów małej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej o wartości min. 50.000 zł brutto dla każdej z usług.

Spełnianie warunku będzie oceniane w oparciu o oświadczenie Wykonawcy w formie wykazu zrealizowanych robót (zał. nr 3 do ZO). Do wykazu należy dołączyć dokumenty poświadczające, że roboty zostały wykonane w terminie i prawidłowo ukończone (np. protokoły odbioru, referencje itp.) wraz z dokumentacją fotograficzną wykonanych obiektów.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „*spełnia – nie spełnia*” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dołączonych dokumentach. Z treści oświadczeń, dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

1. **Kryteria oceny ofert**
2. Kryterium oceny ofert: cena - 100%
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do wyjaśnienia wątpliwości w zakresie złożonej oferty.
4. Po upływie terminu składania ofert Zamawiający dokona oceny ofert i podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz poinformuje Wykonawców o wynikach postępowania drogą e-mailową.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo złożenia propozycji zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert.
6. **Opis sposobu przygotowania oferty**
7. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, na załączonym *Formularzu oferty* (zał. nr 1 do ZO) oraz podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
8. **Wykonawca dołącza do oferty uproszczony kosztorys ofertowy**. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana do realizacji, zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy dostarczyć Zamawiającemu harmonogram prac i kosztorys ofertowy wykonany metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. W przypadku niedostarczenia kosztorysu oraz harmonogramu podlegającego akceptacji przez Zamawiającego – umowa nie zostanie zawarta.
9. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty powinny być podpisane przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.
10. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
11. **Miejsce oraz termin składania ofert**

Ofertę należy przesłać listem, pocztą kurierską lub złożyć w biurze Zamawiającego: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi”, 21-050 Piaski, Bystrzejowice Drugie 15,

w terminie do dnia 7 **lipca 2021 r. do godziny 12:00**

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

1. **Osoba do kontaktu**

Agnieszka Rudawska: tel. (081) 52 53 012; e-mail:[**biuro@dolinagielczwi.org**](mailto:biuro@dolinagielczwi.org)

1. **Odrzucenie oferty**

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

1. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
2. została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym,
3. została złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu określonych w zapytaniu ofertowym.
4. **Załączniki:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Załącznik | nr 1 | Formularz oferty |
| Załącznik | nr 2 | Oświadczenie |
| Załącznik | nr 3 | Wykaz robót budowlanych |
| Załącznik | nr 4 | Dokumentacja projektowa (techniczna) |
| Załącznik | nr 5 | Przedmiar robót |